项目章程

* **项目名称**

大学生兼职平台

* **项目经理**

孙锦镖

* **项目背景**

某市拥有大学、职技等学校在校生至少十万，学生存在旺盛的兼职需求，而学校附近的商家也急需招聘兼职人员，可以通过开发大学生兼职平台来平衡大学生和商家需求，实现学生找到兼职、商家招到兼职的有益局面。

* **项目目标**

开发并上线一个兼职平台，为当地的在校大学生提供安全、可靠和便捷的找兼职服务。

* **项目范围**
  + 商家支持：入住、发布招聘兼职信息、招聘信息处理、查看历史数据；
  + 学生支持：浏览商家招聘信息、提交个人简历、接收商家招聘信息回复、评价、个人中心；
  + 公共功能：广告、招聘公司推荐、特定活动；
  + 管理员功能：商家审核、广告管理、推荐招聘公司管理、活动安排、分析数据；
* **进度**

2020．11月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；

* 11.3前核心团队沟通两次，确定合作模式和分工；
* 11.5前确定产品定位；
* 11.10前完成第一版界面原型；
* 11.12前确定第一版产品范围；
* 11.16前完成主要技术点研究；
* 11.18前确定下一阶段任务的细化安排；

2020．11 19-2020.11 25：产品的需求细化、产品设计细化；

2020．11 26 -2020. 11 30：组建网站建设团队，进入建设期；

2020 12月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的有招聘需求的商家和大学生进行测试）；

* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**